Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Развитие благоустройства» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | уличное освещение | специалист по муниципальному хозяйству Шурупова Т.И. | Удовлетворенность населения Содержание электролиний, Протяженность электролиний, удовлетворенность населения уличным освещением. Ограничение в освещении улиц | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 48,0 | 31,7 | 48,0 |
| 2.2. | озеленение | специалист по муниципальному хозяйству Шурупова Т.И. | Благоустройство территорий населенных пунктов | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | содержание мест захоронения | специалист по муниципальному хозяйству Шурупова Т.И. | Соблюдение санитарных норм и правил благоустройства Проведена противоклещевая обработка кладбищ | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 40,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4. | Прочие расходы по благоустройству | специалист по муниципальному хозяйству Шурупова Т.И. | Соблюдение норм благоустройства . | 01.01.2018 | 01.07.2019 | 144,0 | 126,8 | 126,8 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Администрация Солонцовского сельского поселения | Проверка исполнения мероприятий отчетного периода | X | 01.07.2019 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | 01.01.2018 | 01.07.2019 | 232,0 | 168,5 | 184,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Солонцовского сельского поселения | Проверка исполнения мероприятий отчетного периода | 01.01.2018 | 01.07.2019 | 232,0 | 168,5 | 184,8 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Шурупова Т.И.

01.07.2019