РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СОЛОНЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016                                              № 52                                          х. Солонцовский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Солонцовского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Солонцовского сельского

поселения» за I полугодие 2016 года

В соответствии с постановлениями Администрации Солонцовского сельского поселения от  02.09.2013 № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Солонцовского сельского поселения», от 01.10.2013 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Солонцовского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Солонцовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Солонцовского сельского поселения» за I полугодие 2016 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о главы Солонцовского

сельского поселения                                                             Л.И.Черенкова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Солонцовского сельского поселения

07.07.2016 № 52

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Солонцовского сельского поселения» отчетный период 01 июля 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие и содержание коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 287,5 | 104,2 | 104,2 |
| 1.1. | Содержание водопроводных сетей | специалист. Усачев И.Б | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт водопроводных сетей | специалист. Усачев И.Б. | Снижение сверхнормативных потерь воды | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 48,1 | 20,8 | 20,8 |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг, обеспечение бесперебойного снабжения водой населения сельского поселения |  | Декабрь 2016 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство населённых пунктов» |  |  |  |  | 119,4 | 78,9 | 78,9 |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | специалист. Усачев И.Б. | Совершенствование организации по соблюдению санитарных норм и правил благоустройства. | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 2.2. | Оформление земельных участков | специалист. Усачев И.Б П. | Улучшение внешнего благоустройства | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 40 | 4,5 | 4,5 |
| 2.3. | Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы | специалист. Усачев И.Б | Улучшение внешнего благоустройства | Январь 2016 г | Декабрь 2016 г | 287,5 | 104,2 | 104,2 |
|  | Контрольное событие программы |  | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | Х | Декабрь 2016 г |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  | 287,5 | 104,2 | 104,2 |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.